锦绣福源竣工资料整理装订项目简介及要求

1. 相关规范：
2. 《内蒙古自治区城镇建设档案管理办法》
3. 《呼和浩特市城市建设档案管理办法》
4. 《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328--2001）
5. 项目规模

锦绣福源建筑面积：

A标段（A区）：287144㎡

B标段（B区）：202718㎡

C标段（C区）：404810㎡

1. 工期

锦绣福源ABC三个标段资料整理装订期限分别为，A区、B区为合同签订后3个月完成，C区按竣工图纸提供后2个月内完成。

1. 付款方式

合同签订后支付50%预付款，锦绣福源项目分A区、B区、C区，每完成一个区结算一次。付款条件：档案馆出具档案合格文件后，乙方开具全额普通发票后，甲方将装订费余额付清。

1. 投标单位其他要求

熟悉并参与招标项目的资料的整理与归档；